**ATA DE REUNIÃO**

|  |
| --- |
| **Data:** 14/06/2022 |
| **Início:** 21:00 |
| **Fim:** 22:00 |
| **Objetivo:** Mudança no escopo do projeto, alteração no cronograma e adição de novas tarefas; |

|  |
| --- |
| **Faltas:** Listagem de riscos, estudo de custo; |

|  |
| --- |
| **Avisos:** Duas pessoas saíram da equipe; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pautas: Segunda Entrega** | **Prazo: 26/06/2022** | **Responsável** |
| Prototipagem de Telas | 13/06 - 23/06 | Igor |
| Definição de casos de uso | 08/06 - 20/06 | Henrique |
| Listagem de Riscos | 17/06 (prazo estendido) | Matheus Alves |
| Estudo de Custo | 17/06 (prazo estendido) | Rodrigo Oliveira |
| Documentação do Projeto Real | 13/06 – 20/06 | Ody / Sanderson |

|  |
| --- |
| **Presentes:** |
| Henrique |
| Igor |
| João Pedro |
| Luiz Antônio |
| Mateus Ferreira |